|  | УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ АДМІНІСТРАЦІЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО РАЙОНУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| --- | --- | --- |

Н А К А З

12.06.2013        								  № 233

Про підготовку навчальних закладів

Дзержинського району до роботи

в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр.

З метою своєчасної підготовки навчальних закладів Дзержинського району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 р.р., на підставі наказу Департаменту освіти Харківської міської ради  від 28.05.2013 № 105 „Про підготовку навчальних закладів м. Харкова до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр.”

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальним за підготовку  навчальних закладів району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр. керівника групи з централізованого господарського обслуговування УОА Міщенко В.А.

2. Керівнику групи з централізованого господарського обслуговування УОА Міщенко В.А.:

2.1. Здійснювати контроль за ходом підготовки та здачі рамок систем опалення теплопостачальній організації згідно з графіком.

Червень-серпень2013 року

2.2. Раз на місяць, згідно з графіком засідань штабу по підготовці міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр. інформувати Департамент освіти Харківської міської ради про хід підготовки навчальних закладів району до нового навчального року та роботи в зимовий період 2013-2014 рр.

Червень-вересень 2013 року

3. Інженеру з технічного нагляду групи з централізованого господарського обслуговування УОА Волковій М.В. здійснювати контроль за ходом проведення капітальних ремонтів.

Червень-серпень 2013 року

4.     Керівникам закладів освіти району:

4.1. Вжити необхідні заходи щодо безперебійного та ефективного функціонування систем електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення у навчальних закладах згідно з нормативними вимогами за рахунок позабюджетних коштів, коштів, передбачених бюджетом міста Харкова на 2013 рік.

Постійно

4.2.  Виконати першочергові заходи щодо підготовки навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період у межах коштів, передбачених бюджетом, (якщо кошти виділені) та за рахунок залучених коштів.

До 23.08.2013

4.3.  Провести згідно з графіком своєчасну повірку та ремонт приладів обліку електро-, тепло-, водопостачання навчального закладу.

За графіком

4.4.  Підготувати та здати систему опалення закладу теплопостачальній організації.

До 23.08.2013

4.5.  Щоп′ятниці інформувати УОА про хід проведення капітальних ремонтів.

Червень-серпень 2013 року

5.    Завідувачу ЛКТО Коваленко О.А. розмістити цей наказ на сайті УОА

До 13.06.2013

6.   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти

адміністрації Дзержинського району

Харківської міської  ради                                                           Ю.Г.Башкірова